optiSCAN v8.0 â€” Antivirus Windows (C# WPF .NET 8)

Rapport d'audit technique â€” rÃ©vision post-refactor

Auteur : Donatien Byakombe (Dona By)

Date : 16 juin 2026 (rÃ©vision)

DÃ©pÃ´t : github.com/1donatien0/optiSCAN-stable

Tag : v8.0 (commit 5a7c194)

1. RÃ©sumÃ© exÃ©cutif

optiSCAN v8.0 est un antivirus Windows dÃ©veloppÃ© en solo : architecture C# WPF .NET 8, moteurs ClamAV (dual-mode) + YARA, couche plateforme (AMSI, IPC, service Windows) et protection avancÃ©e (RTP, USB, planificateur, quarantaine AES-GCM).

Depuis l'audit initial du 16 juin 2026, une vague de refactorings a Ã©tÃ© livrÃ©e : ~22 coordinateurs, prefs DI (IUserPreferencesAccessor / IExclusionSettingsAccessor), IViewServices / IHistoryServices, IPC shutdown token + ACL pipe, CI seuil 40 %, SBOM CycloneDX, dependency-review.

Score global rÃ©visÃ© : 84/100 â€” prÃªt pour release v8.0 cÃ´tÃ© technique (hors signature Authenticode EV).

2. Scores par dimension (rÃ©visÃ©s)

Architecture        88/100  (+6)  Coordinateurs, DI prefs, IHistoryServices

QualitÃ© code        84/100  (+5)  MainWindow 737 L (Ã©tait 1 009)

SÃ©curitÃ©            82/100  (+5)  Path traversal quarantaine, IPC ACL

Tests               78/100  (+6)  279 tests xUnit

CI / DevOps         90/100  (+5)  Seuil 40 %, SBOM publish, dependency-review

Async safety        86/100  (=)   10 async void gardÃ©s, ConfigureAwait(false)

3. MÃ©triques clÃ©s (Ã©tat actuel)

279 tests xUnit | ~78 fichiers de test

737 L MainWindow (Ã©tait 1 009) | ~594 L HistoryControl (IHistoryServices)

22 coordinateurs | 3 suppressions null!

Seuil couverture CI : 40 % (warning 50 %)

Tag git v8.0 sur main

4. Constats â€” statut

RÃ‰SOLU â€” Path traversal QuarantineManager.RestoreTo()

IsResolvedPathUnderDirectory + tests QuarantineManagerSecurityTests

RÃ‰SOLU â€” AppInstallPaths._cachedRoot

Lazy<string> thread-safe (commit 5a7c194)

RÃ‰SOLU â€” DistractionFreeMonitor._lastCheckUtc

Volatile.Read/Write sur ticks UTC

RÃ‰SOLU â€” HistoryControl couplÃ© ServiceContainer

Bind(IHistoryServices) â€” plus de ServiceContainer direct

RÃ‰SOLU â€” Seuil couverture CI

ci.yml : floor 0.40, target 0.50

RÃ‰SOLU â€” SBOM pipeline publish

scripts/generate-sbom.ps1 + artefact optiSCAN-sbom

PARTIEL â€” ScheduledScanService

Tests parsing XML/schtasks ; pas d'intÃ©gration schtasks mockÃ©e

RÃ‰SOLU â€” ExportCoordinator sans tests

IHistoryExportService + ExportCoordinatorTests

OUVERT â€” Signature code installer (certificat EV requis)

OUVERT â€” Minifilter kernel .sys (stub intentionnel, hors scope v8)

5. ComplÃ©tude fonctionnelle v8.0

Verdict inchangÃ© : fonctionnellement complet. 0 NotImplementedException bloquant.

Panneaux UI 5/5 | Moteurs 5/5 | Protection plateforme 6/7 (minifilter stub)

6. Recommandations release

FAIT â€” Correctifs sÃ©curitÃ© P0/P1 (quarantaine, thread-safety)

FAIT â€” Tag git v8.0

Ã€ FAIRE â€” GitHub Release avec optiSCAN_Setup_v8.0.0.exe (job publish main)

Ã€ FAIRE â€” Signature Authenticode (certificat EV)

POST-RELEASE â€” Couverture cible 50â€“60 %, refactor HistoryControl restant (~594 L)

Â© 2026 Donatien Byakombe â€” RÃ©vision gÃ©nÃ©rÃ©e le 16 juin 2026